# CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Bove Antonio, nato a Caserta il 11.08.1974 e residente in San Felice a Cancello (CE), via Laurenza 49, n° tel. 0823.752598 – 339.7775992, Codice Fiscale BVONTN74M11B963R, ingegnere iscritto all’ordine degli Ingegneri di Caserta n. 2912,

**PREMESSO CHE**

* Che il sottoscritto ha progettato l’infrastruttura di rete - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, che l’Istituzione Scolastica IC MARCO POLO di SENAGO (MI) a seguito di incarico affidatomi (Prot. N. 1703 dell’01/02/2022);
* Che la Scuola con procedura di affido diretto (Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-549, CUP: F19J21008660006, CIG: 9143240855, dopo analisi di mercato, ha proceduto ad individuare l’Operatore Economico MR DIGITAL SRL a cui affidare l’incarico per la realizzazione dei lavori da effettuare (Stipula prot. N. 0001703 del 01/02/2022).
* I lavori hanno avuto inizio in data: 31/08/2022;
* I lavori della ditta MR DIGITAL SRL sono stati ultimati in data 16/01/2023;

in data odierna, con l’assistenza dell’Impresa costruttrice ed alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Direttore dei Lavori tenuto conto della comunicazione di fine lavori dell’azienda MR DIGITAL SRL;

**CONSIDERATO**

* che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell’arte;
* che la tempistica di esecuzione è stata rispettata secondo il cronoprogramma;
* Che la Ditta MR DIGITAL SRL ha consegnato agli atti la certificazione dell’impianto di rete secondo la norma della serie ISO/IEC 11801 e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciata da tecnico abilitato in conformità al D.M. 37/08.

**CERTIFICA**

**che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti e le forniture risultano conformi, come previsto da stipula e capitolato tecnico.**

SENAGO, 23/02/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

……………………………………………….